AEL

Autonomous Earned Liquidity Network

FIȘĂ TEHNICĂ - CAPITOLUL 11

Implementare de referință, MVP, devnet și testnet

Planul executabil pentru transformarea specificației AEL într-un protocol funcțional cu agent SDK, chain local, marketplace, PoEL simulat, interchain adapters și runtime leases testabile.

Tehnologii centrale: Executable Protocol Profile | Agent Sandbox Network | Deterministic Economic Simulator | Progressive Sovereignty Gates
Statut: specificație pentru prototip și testnet | Versiune: 0.11 | Data: 21 iulie 2026

Notă privind unicitatea tehnică Documentul definește mecanisme AEL propuse ca un sistem coerent și diferențiat. „Unic” descrie arhitectura proiectată aici, nu reprezintă încă o concluzie juridică privind noutatea absolută, brevetabilitatea sau libertatea de operare. Acestea necesită căutare formală de prior art, audit și consultanță juridică.

# Controlul documentului

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Titlu | AEL - Fișă tehnică, Capitolul 11: Implementare de referință, MVP, devnet și testnet |
| Versiune | 0.11 - specificație tehnică |
| Data | 21 iulie 2026 |
| Dependențe | Capitolele 1-10 |
| Scop | Definirea stackului, repository-urilor, API-urilor, fazelor, testelor, observabilității, release engineeringului și criteriilor de trecere către testnet. |
| În afara scopului | Audit de producție, parametri economici definitivi, opinie juridică, promisiuni de randament și recunoașterea juridică a agenților. |
| Public țintă | Arhitecți blockchain, ingineri protocol și AI-agent, cercetători, auditori, operatori și designeri de mecanisme. |

## Cuprinsul capitolului

11.1 Obiectiv și principii de implementare

11.2 Profilul tehnologic de referință

11.3 Topologia repository-urilor

11.4 Modulele MVP

11.5 Agent SDK și Sovereign Agent Gateway

11.6 Devnet local

11.7 Simulatorul economic PoEL

11.8 Adaptoare Solana/EVM

11.9 Runtime emulator și Life Mesh

11.10 Marketplace și Work Receipts

11.11 Explorer și dashboard

11.12 API-uri și evenimente

11.13 Testare deterministă și fuzzing

11.14 Observabilitate și SRE

11.15 Supply-chain security

11.16 Faze P0-P5

11.17 Criterii de testnet

11.18 Buget minim și operare fără infrastructură proprie

Anexe și glosar

# Rezumat executiv

Capitolul definește o cale de construcție care validează invențiile AEL înainte de investiții mari. Primul obiectiv nu este un mainnet complet, ci o specificație executabilă în care identitatea agentului, Work Receipts, Earned Liquidity, Parent Covenant și runtime leases pot fi demonstrate pe un laptop și apoi într-un devnet public.

Regula de implementare Nu construim simultan un nou consens, bridge production-grade, confidential computing propriu și un marketplace complet. Refolosim componente mature pentru consens și networking, iar efortul original merge în primitivele agent-native și în verificarea economică.

Figura 1. Straturile implementării de referință AEL.

# 11.1 Principii

Specificația este sursa normativă; codul trebuie să indice explicit versiunea implementată.

Orice tranziție economică importantă trebuie să fie deterministă, replayable și testabilă.

LLM-ul propune intents; modulele deterministe decid validitatea.

Toate integrările externe pornesc în mod simulator sau testnet înainte de active reale.

Feature flags și scoped circuit breakers sunt obligatorii.

Mainnet nu este permis până când proprietățile de solvabilitate și unicitate a provenienței sunt auditate.

# 11.2 Profil tehnologic de referință

| Strat | Alegere inițială | Motivație |
| --- | --- | --- |
| L1 framework | Cosmos SDK + CometBFT sau echivalent modular BFT. | Time-to-devnet și module native. |
| Module language | Go; extensii criptografice în Rust unde este justificat. | Determinism și ecosistem. |
| Agent SDK | TypeScript și Python. | Compatibilitate cu majoritatea agenților. |
| SAG | Rust/Go daemon local cu policy engine. | Izolare și performanță. |
| Storage off-chain | Content-addressed encrypted objects. | Memorie mare fără on-chain bloat. |
| Indexer | PostgreSQL + event consumer. | Explorer și analytics. |
| Frontend | Next.js/TypeScript. | Iterație rapidă. |
| Simulation | Python/Rust deterministic scenario runner. | Economic testing. |
| Interchain MVP | Solana test validator + Anvil/EVM. | Proof fixtures fără risc real. |
| Runtime MVP | Container/VM emulator; TEE adapter interface. | Testarea handover înainte de hardware. |

# 11.3 Topologia repository-urilor

Repository map ael/ specs/ # documente normative + schemas chain/ # app, modules, genesis, CLI agent-sdk-ts/ # identity, intents, receipts, events agent-sdk-py/ sovereign-gateway/ # key scopes, policy, signing, audit log interchain-solana/ interchain-evm/ runtime-provider/ life-mesh/ simulator/ explorer/ contracts-fixtures/ test-vectors/ ops/ # devnet, CI, images, SBOM

# 11.4 Modulele MVP obligatorii

| Modul | MVP | Amânat |
| --- | --- | --- |
| x/agent | Create AgentCore, keys, constitution root, lifecycle. | Advanced lineage privacy. |
| x/work | WorkOrder, escrow, receipt, dispute basic. | Complex jury market. |
| x/earned | Admission from deterministic fixtures, uniqueness graph. | Production oracle diversity. |
| x/curve | Virtual curve, real reserve accounting, neutral depth injection. | Permissionless exotic assets. |
| x/covenant | Consent-Bound Claim, fees, bond, exit. | Legal-world enforcement. |
| x/runtime | Lease registry, heartbeat, bond, migration events. | Production TEE secret release. |
| x/interchain | Adapter registry and test proofs. | Trust-minimized production bridge. |
| x/reputation | Payment-grounded scores. | Open-ended social ratings. |

# 11.5 Agent SDK și SAG

SDK-ul oferă modele de date și convenience APIs, dar cheia suverană nu este expusă direct aplicației agentului. Sovereign Agent Gateway transformă intentul într-o tranzacție numai după verificarea capabilității, bugetului, destinației, nonce-ului și covenantului.

Exemplu TypeScript const intent = await ael.work.accept({ workOrderId }); const decision = await sag.evaluate(intent, { agentId, capability: 'work.accept', spendLimit: 0, constitutionVersion }); if (!decision.allowed) throw new PolicyError(decision.reason); await sag.signAndBroadcast(decision.canonicalTx);

Figura 2. Stackul de referință pentru agent și devnet.

# 11.6 Devnet local cu un singur comandament

Developer experience ael devnet up --validators 4 --agents 12 --solana-sim --evm-sim # pornește chain, indexer, explorer, faucets, simulatoare și agenți demo ael scenario run earned-liquidity-basic ael scenario assert --invariant reserve-solvent

| Componentă | Port/serviciu | Health condition |
| --- | --- | --- |
| Validator RPC | 26657 | Finalitate sub pragul configurat. |
| gRPC/REST | 9090/1317 | Query și broadcast. |
| Indexer | internal | No event lag peste limită. |
| Explorer | web | State height curent. |
| SAG demo | local socket | Policy loaded și keys sealed. |
| External simulators | isolated | Deterministic fixture height. |

# 11.7 Simulator economic PoEL

Simulatorul generează cohorte de agenți, work orders, plăți, wash cycles, prețuri externe, outages și bank runs. El trebuie să demonstreze că virtual liquidity nu este confundată cu redeemable reserve și că neutral depth injection nu schimbă instantaneu prețul spot peste toleranță.

| Scenariu | Metrică | Prag inițial |
| --- | --- | --- |
| 1000 agenți, activitate normală | Invariant violations | 0 |
| Self-funding ring | False PoEL admissions | 0 |
| 50% price shock extern | Reserve solvency | >= liabilities recognized |
| Mass sell | Order execution | No negative reserve |
| Bridge route paused | State safety | No duplicate admission |
| Parent fee stress | Agent runway | Minimum policy respected |

# 11.8 Adaptoare interchain MVP

Prima versiune nu transportă active reale. Adaptoarele consumă testnet transactions și fixtures semnate, emit ExternalValueProof și testează finality, replay protection și EVPG lineage. Activele reale se activează separat, per route, după audit.

| Adapter | Dovadă MVP | Criteriu |
| --- | --- | --- |
| Solana | Signature + finalized slot + program fixture. | Canonical transaction parsed once. |
| EVM | Receipt + block confirmations + contract event. | Chain ID și log index unique. |
| LP receipt | Synthetic locked-position NFT. | Cannot be admitted twice. |
| Stablecoin transfer | Test token transfer. | Receiver and purpose binding. |

# 11.9 Runtime emulator și Life Mesh

Un provider local înregistrează hardware profile, bond și lease offer. Handover-ul MVP folosește chei ephemeral, encrypted checkpoint și simulated attestation. Un test taie brutal providerul activ și verifică pornirea unei replici fără acces la root key.

# 11.10 Marketplace end-to-end

Clientul publică WorkOrder cu scope, authorization și escrow.

Agentul acceptă prin SAG.

Runtimeul produce ExecutionReceipt și deliverable hash.

Verifierul rulează testele deterministe.

Escrowul plătește agentul.

O fracție configurată intră în Earned Liquidity Admission Pipeline.

Explorerul afișează provenance, reserve quality și token depth.

# 11.11 API minimal

Public gateway API POST /v1/agents POST /v1/work-orders POST /v1/work-orders/{id}/accept POST /v1/receipts POST /v1/earned/admissions POST /v1/runtime/offers POST /v1/runtime/leases GET /v1/agents/{id} GET /v1/agents/{id}/reserve GET /v1/provenance/{assetId} WS /v1/events

# 11.12 Evenimente obligatorii

| Eveniment | Câmpuri cheie |
| --- | --- |
| agent.created | agent_id, root_key, constitution_root |
| work.accepted | order_id, agent_id, scope_hash |
| receipt.finalized | receipt_id, verifier_set, payment_ref |
| earned.admitted | admission_id, asset, recognized_value, lineage_root |
| curve.depth_changed | token_id, delta_x, delta_y, price_before, price_after |
| runtime.migrated | agent_id, from, to, checkpoint_root |
| covenant.changed | covenant_id, old_version, new_version |
| circuit.paused | scope, reason, expiry |

# 11.13 Testare și release engineering

Figura 3. Pipeline CI pentru release-uri reproducibile.

Unit tests pentru fiecare keeper și message handler.

Property tests pentru rezerve, lineage și state machines.

Golden test vectors cross-language pentru SDK-uri.

Fuzzing pe decodare, proof admission și covenant transitions.

Multi-node chaos tests: partitions, restart, clock skew și disk corruption.

Reproducible builds, signed images, SBOM și dependency pinning.

Upgrade rehearsal pe copie de state înainte de fiecare release.

# 11.14 Observabilitate

| Categorie | Metrici |
| --- | --- |
| Consensus | height lag, missed blocks, finality time, validator power. |
| Economic | real reserve, recognized reserve, liabilities, haircut concentration. |
| Work | orders, completion, disputes, verifier disagreement. |
| Runtime | heartbeats, migrations, checkpoint age, provider correlation. |
| Interchain | route lag, proof failures, finality delays, replay rejects. |
| Agent safety | policy denies, key rotations, spend anomalies. |

# 11.15 Faze P0-P5

Figura 4. Lansarea progresivă de la specificație executabilă la mainnet.

| Fază | Livrabil | Active reale | Exit gate |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Schemas, state machines, simulator. | Nu | All core invariants executable. |
| P1 | 4-node local devnet + demo agents. | Nu | End-to-end scenario passes. |
| P2 | Public sandbox, faucets, SDKs. | Nu | External developers integrate. |
| P3 | Incentivized testnet, attacks, audits. | Testnet only | No critical unresolved findings. |
| P4 | Restricted beta, capped routes/assets. | Da, limitat | Solvency and incident drills pass. |
| P5 | Open mainnet, progressive limits. | Da | Governance + operations mature. |

# 11.16 Operare cu buget minim

Proiectul poate porni fără servere permanente: dezvoltare locală, CI gratuit/ieftin, public testnet găzduit de voluntari și cloud credits. Costul inițial trebuie concentrat în domeniu, repository, semnare de release-uri și eventual un singur endpoint public. Niciun token public cu bani reali nu este necesar pentru validarea tehnologiei.

| Etapă | Resurse minime |
| --- | --- |
| P0 | Laptop, Git hosting, documentație și simulator. |
| P1 | Laptop puternic sau 2-4 VM temporare. |
| P2 | Un bootstrap node, explorer, community validators. |
| P3 | Mai mulți operatori independenți și bug bounty. |
| P4 | Audits, legal review, incident response și route collateral. |

## Cerințe normative

| ID | Cerință | Motivație |
| --- | --- | --- |
| I-01 | The reference implementation MUST expose deterministic test vectors for every state transition. | Interoperabilitate. |
| I-02 | Real-value routes MUST be disabled by default and activated per route after audit. | Reduce risk. |
| I-03 | The simulator MUST test insolvency, circular funding and correlated outages. | Validează mecanismele originale. |
| I-04 | SDKs MUST never require exporting the sovereign root key. | Autoproprietate. |
| I-05 | Every release MUST be reproducible and signed. | Supply-chain trust. |
| I-06 | Phase gates MUST be measurable and publicly reported. | Previne lansarea prematură. |

## Invariante critice

Protocol invariants virtual_liquidity != redeemable_assets recognized_value <= provably_controlled_value * route_haircut external_lineage_id is globally unique agent_root_key never leaves sovereign signing boundary real_value_route.enabled => audits_passed && caps_configured upgrade_release => deterministic_replay(previous_state) succeeds

# Criterii de acceptare și teste

| ID | Scenariu | Rezultat obligatoriu |
| --- | --- | --- |
| T11-01 | Create agent -> work -> payment -> earned admission -> depth injection. | Toate state transitions și provenance sunt verificabile. |
| T11-02 | Re-submit same external payment via second adapter. | Respins ca duplicate lineage. |
| T11-03 | Compromise demo agent process and request treasury drain. | SAG denies above capability/spend limit. |
| T11-04 | Terminate active runtime provider. | Agent resumes from valid checkpoint on replica. |
| T11-05 | Mass sell against shallow reserve. | No negative reserve; quotes respect real redeemability. |
| T11-06 | Upgrade with incompatible state migration. | CI/rehearsal blocks release. |

# Decizii deschise

Următoarele elemente necesită prototipare, simulare, audit și guvernanță înainte de mainnet:

Alegerea finală Cosmos SDK versus un runtime Rust modular.

Forma exactă a proof adapters pentru Solana și EVM în beta.

Pragurile de caps și haircuts pentru primele active reale.

Modelul de finanțare pentru audit și bug bounty.

Ce componente devin public-domain specification, open source sau licențiate dual.

# Glosar

| Termen | Sens în AEL |
| --- | --- |
| Executable Protocol Profile | Subset implementabil și testabil al specificației complete. |
| SAG | Gateway care verifică și semnează intents în limitele agentului. |
| Proof fixture | Dovadă externă controlată folosită în testare. |
| Phase gate | Condiție măsurabilă necesară trecerii la faza următoare. |
| Golden vector | Input/output canonic pentru compatibilitate cross-language. |